CommanderZone

Plan definitivo de máxima performance

Rediseño del runtime de gameplay, estado de partida, persistencia y realtime

Versión: 18 de junio de 2026 · Documento generado a partir del análisis técnico recibido, sustituyendo las propuestas incrementales por decisiones de arquitectura definitivas.

Veredicto técnico Si el objetivo es máxima performance, el modelo actual de partida como snapshot JSON monolítico debe dejar de ser el runtime principal. Mientras cada comando lea, normalice, reescriba, proyecte y compare una partida completa, ninguna optimización local va a llevar la aplicación al techo real de rendimiento.

| Decisión | Estado final buscado |
| --- | --- |
| Runtime gameplay | Game Runtime Service con actor single-writer por partida; no request PHP/ORM por comando como hot path. |
| Estado de partida | Estado mutable granular: instancias, zonas por IDs, índices de localización, visibilidad y relaciones. Sin payload completo de cartas. |
| Persistencia | Event store append-only + snapshots compactos periódicos. No reescritura de game.snapshot en cada comando. |
| Realtime | Patches semánticos emitidos durante la mutación. No diff previousSnapshot vs nextSnapshot por viewer. |
| Frontend | Store normalizado, catálogo estático cacheado, updates optimistas y coalescing de posición/drag. |

# Índice

·       1. Resumen ejecutivo

·       2. Realidad incómoda: qué impide la máxima performance

·       3. Principios no negociables de la solución final

·       4. Qué se descarta del enfoque incremental

·       5. Arquitectura objetivo definitiva

·       6. Modelo de estado runtime definitivo

·       6.1 Modelo de biblioteca optimizado para máxima performance

·       7. Persistencia, eventos y recuperación

·       8. Realtime y protocolo de patches

·       9. Soluciones definitivas por operación

·       10. Frontend y experiencia realtime

·       11. Base de datos, índices e infraestructura

·       12. Métricas, SLOs y pruebas de carga

·       13. Roadmap de implantación

·       14. Riesgos reales y decisiones que no conviene aplazar

·       15. Conclusión ejecutiva

·       Prompts

·       Anexos técnicos

·       Anexo D. Checklist técnico de LibraryOps

# 1. Resumen ejecutivo

El problema principal de CommanderZone no es una función aislada lenta. El problema es que el coste base de casi cualquier comando es proporcional al tamaño completo de la partida. Cambiar vida, girar una carta, poner un contador, reaccionar a un mensaje o mover una posición visual acaba pasando por un pipeline pensado para consistencia simple, no para rendimiento máximo.

Decisión final La solución definitiva es rediseñar el runtime de gameplay para que cada comando toque únicamente el estado mínimo necesario, persista un evento compacto y emita un patch semántico. El snapshot completo queda solo para bootstrap, recuperación, resync y compactación periódica.

·       Máxima performance backend: actor por partida, estado en memoria compacto, mutaciones O(1) u O(k), sin lock pesimista de fila game en cada comando.

·       Máxima performance de memoria: las cartas estáticas se sacan del estado de partida; el runtime guarda IDs y estado mutable.

·       Máxima performance realtime: los patches se generan como consecuencia directa del comando, no comparando dos snapshots completos proyectados por jugador.

·       Máxima performance frontend: la UI mantiene estado normalizado, aplica patches pequeños y no dispara comandos persistentes en cada pixel de drag.

·       Máxima performance operativa: event store append-only, snapshots compactos periódicos, métricas por fase y pruebas de carga reproducibles.

La mejora de mayor impacto no es optimizar solo array_shift, subir memoria o ajustar Mercure. Eso puede aliviar síntomas, pero no elimina la causa. La causa es tratar una partida viva como un documento JSON completo y recalcular privacidad/diff desde cero en cada comando. Dentro de ese rediseño, la biblioteca debe tener un contrato propio de máximo rendimiento: robar, revelar, mover top, reordenar top e insertar arriba/abajo no pueden depender de array_shift/array_unshift ni de escaneos globales.

# 2. Realidad incómoda: qué impide la máxima performance

El análisis fuente describe un patrón claro: el backend carga game.snapshot completo, lo convierte a arrays PHP, normaliza el snapshot, aplica el comando, poda relaciones, añade log, persiste GameEvent, reescribe el snapshot completo, proyecta estado anterior y nuevo por viewer y construye patches personalizados.

| Cuello de botella | Por qué bloquea el techo de rendimiento | Decisión definitiva |
| --- | --- | --- |
| Snapshot JSON monolítico | Todo comando paga coste de partida completa aunque cambie un campo. | Eliminarlo como runtime principal; mantenerlo solo como snapshot compacto de recuperación. |
| Cartas completas dentro del snapshot | Duplica imágenes, caras, textos, stats base y metadatos por instancia. | Guardar solo cardKey + estado mutable; hidratar estático desde catálogo/cache. |
| Normalización global por comando | Recorre jugadores, zonas y cartas aunque el cambio sea local. | Validación/mutación localizada por comando; normalización completa solo en bootstrap, migración o sanity check. |
| Búsqueda lineal de instanceId | Mover cartas o actualizar estado escanea zonas repetidamente. | Índice runtime permanente instanceId -> location. |
| Diff por previous/next projection | Duplica CPU/RAM por viewer y penaliza privacidad. | Patch semántico generado por el command applier. |
| Lock pesimista DB por partida | Serializa correctamente, pero mete latencia de base de datos en hot path. | Single-writer actor por partida + event version único. |
| Chat/log dentro de snapshot | Cada mensaje o reacción reescribe la partida. | Streams/tablas separadas; el snapshot solo contiene punteros/counters si hace falta. |
| Drag como comando persistente frecuente | Muchos eventos visuales bloquean la cola de comandos reales. | Drag efímero/coalesced; persistir solo posición final o batches de baja frecuencia. |

Conclusión dura No existe “máxima performance” manteniendo el flujo actual como núcleo: leer snapshot completo -> normalizar completo -> persistir snapshot completo -> proyectar dos snapshots por jugador -> construir diff. Se puede mejorar, pero no llegar al máximo.

# 3. Principios no negociables de la solución final

1. 	Un comando simple debe ser O(1). Un comando múltiple debe ser O(k), donde k es el número real de cartas afectadas, no el tamaño de toda la partida.

2. 	El estado runtime no debe contener payload estático de cartas. Nunca imágenes, oracle text, type line o cardFaces completos dentro de cada instancia.

3. 	No se reescribe un snapshot completo por comando. Se añade un evento compacto y, periódicamente, se compacta un snapshot ligero.

4. 	No se construyen patches por diff de snapshots completos. Cada command handler produce deltas semánticos durante la mutación.

5. 	La privacidad se resuelve por visibilidad incremental y grupos de viewers, no por reproyectar toda la partida para cada jugador.

6. 	La partida tiene un único escritor lógico. La concurrencia se resuelve por actor/cola de partida, no por locks pesimistas en la fila game.

7. 	El frontend no trata el snapshot como blob. Mantiene entidades normalizadas y aplica patches pequeños.

8. 	Los eventos de alta frecuencia visual, especialmente posición durante drag, no son comandos persistentes normales.

9. 	El sistema debe poder reconstruir cualquier partida desde último snapshot compacto + eventos posteriores.

10.   Cualquier solución que reduzca síntomas pero mantenga el snapshot completo por comando queda marcada como solución transitoria, no definitiva.

# 4. Qué se descarta del enfoque incremental

Las mejoras incrementales son útiles como primeros cortes, pero no son suficientes como plan final de máxima performance. Aquí se sustituyen por decisiones de arquitectura más fuertes.

| Propuesta incremental | Problema | Sustitución definitiva |
| --- | --- | --- |
| Medir primero con timings existentes | Necesario, pero medir no cambia la arquitectura. Sirve como control de avance, no como solución. | Definir SLOs, pruebas de carga y métricas obligatorias, pero ejecutar rediseño de estado y realtime. |
| Optimizar solo draw_many sin array_shift repetido | Correcto, pero incompleto. El problema real es el contrato de library: draw, draw_many, move_top, reveal_top, reorder_top e insertar en top/bottom comparten el mismo riesgo. | Crear LibraryOps y cambiar la representación interna de library: top en tail/deque, operaciones por IDs, pop/push/slice por lote, visibilityEpoch y tests de orden. |
| Crear mapas temporales por comando | Reduce escaneos en una operación, pero se reconstruye y no elimina el diseño lineal. | Mantener índice runtime permanente loc[instanceId] actualizado por cada mutación. |
| Evitar normalización completa en comandos simples | Correcto, pero queda como excepción manual y puede volver el drift. | Handlers granulares con invariantes locales; normalización completa solo como proceso de auditoría/recuperación. |
| Reducir proyección completa para comandos públicos | Sigue partiendo de proyección como mecanismo central. | Eliminar proyección previous/next para patches. Emitir patches semánticos por grupos de visibilidad. |
| Sacar chat y quizá eventLog del snapshot | El “quizá” es débil: chat y log son streams, no estado estructural de partida. | Chat, reacciones y game log fuera del snapshot desde el diseño objetivo. |
| Revisar thresholds de patch/resync | Ataca el síntoma cuando el patch se hace grande. | Patches siempre pequeños por contrato; resync solo por gap, corrupción o cambio estructural excepcional. |
| Mantener lock pesimista por seguridad | Es correcto mientras el modelo sea monolítico, pero no es el final. | Single-writer actor por partida; base de datos valida unicidad de version/evento, no serializa toda la partida. |
| Separar datos estáticos de carta | Esta sí es una idea base correcta, pero incompleta si stack/tokens/copias siguen duplicando payload. | Catálogo estático único + cardKey en todas partes: instancias, tokens, copias, stack, patches y bootstrap. |

# 5. Arquitectura objetivo definitiva

Decisión arquitectónica Mantener Symfony/PHP para producto, autenticación, decks, rooms, histórico y APIs de soporte. Sacar el hot path de gameplay a un Game Runtime Service con WebSocket nativo y actor single-writer por partida. Mi elección definitiva para máximo rendimiento práctico: Go para el servicio runtime.

No es una crítica a PHP como lenguaje. Es una crítica al patrón request/ORM/transacción/snapshot completo para gameplay realtime. Una partida viva necesita un proceso largo, con estado compacto en memoria, cola por partida y emisión directa de patches.

Frontend CommanderZone - store normalizado - card catalog cache - optimistic UI + patch reducer ¦ ¦ WebSocket commands / semantic patches v Game Runtime Gateway - autentica ticket - enruta por gameId - sticky session / consistent hashing ¦ v Game Actor por partida - GameState compacto en memoria - loc index instanceId -> location - visibility index - command appliers granulares - patch emitter semántico ¦ ¦ append-only events + compact snapshots v Event Store / Snapshot Store ¦ v Symfony Backend existente - usuarios, decks, rooms, invites, start game, rematch, histórico - NO hot path de comandos gameplay ¦ v Card Catalog / CDN / Cache - datos estáticos de cartas - imágenes y caras no viajan en cada comando

| Componente | Responsabilidad final | Qué deja de hacer |
| --- | --- | --- |
| Symfony Backend | Auth, decks, room flow, validación Commander prepartida, start game, histórico, administración. | No procesa cada comando de gameplay con ORM + snapshot completo. |
| Game Runtime Service | WebSocket, cola por partida, command handling, estado vivo, patches semánticos. | No guarda payload estático de cartas ni diffs de snapshots completos. |
| Game Actor | Único escritor lógico de una partida activa. | No usa lock pesimista DB para ordenar comandos. |
| Event Store | Evento compacto por comando con version estricta e idempotencia. | No recibe snapshot gigante en cada operación. |
| Snapshot Store | Snapshot compacto cada N eventos/segundos y al finalizar. | No es la fuente viva de verdad de cada click. |
| Card Catalog | Datos estáticos de cartas cacheables por cardKey/cardVersion. | No duplica datos por instancia en cada partida. |
| Frontend Store | Estado normalizado e hidratación local de cartas. | No depende de snapshots completos para cada actualización. |

# 6. Modelo de estado runtime definitivo

El estado runtime debe representar el juego, no la carta completa. La carta completa pertenece al catálogo. La partida solo necesita saber qué instancia existe, dónde está, quién la controla, qué estado mutable tiene y quién puede verla.

GameState { gameId: string version: int status: waiting ¦ active ¦ finished players: Map<PlayerId, PlayerRuntime> turn: TurnState instances: Map<InstanceId, CardInstanceRuntime> zones: Map<PlayerId, PlayerZones> // arrays de instanceId loc: Map<InstanceId, Location> // playerId + zone + index/orderKey visibility: VisibilityIndex // bitsets/rangos por viewer relations: BattlefieldRelationsIndex // attachments, arrows, helpers stack: StackItem[] // refs compactas, no cartas completas } CardInstanceRuntime { instanceId: string cardKey: string // ID interno o Scryfall UUID versionado ownerId: PlayerId controllerId: PlayerId zone: Zone isCommander: bool isToken: bool tokenMeta?: TokenMeta tapped?: bool rotation?: int counters?: Map<string, int> mutableStats?: { power?, toughness?, loyalty?, defense?, saga? } position?: { x, y, z } faceDown?: bool activeFace?: int visibleToMask?: int // hasta 4 jugadores cabe en bitmask simple flags?: RuntimeFlags } PlayerZones { library: InstanceId[] // top en tail para pop eficiente hand: InstanceId[] battlefield: InstanceId[] graveyard: InstanceId[] exile: InstanceId[] command: InstanceId[] } CardStaticBundle { cardKey: string cardVersion: string name, typeLine, manaCost, oracleText imageUris, cardFaces, colorIdentity baseStats, legalities, layoutMetadata }

| Elemento | Estado actual problemático | Estado definitivo |
| --- | --- | --- |
| Carta en zona | Array completo con nombre, imágenes, faces, oracle text y estado mutable. | InstanceId en la zona + CardInstanceRuntime mínimo en map global. |
| Datos estáticos | Duplicados por carta, jugador y partida. | Catálogo estático cacheado; se envía en bootstrap o lazy hydration. |
| Ubicación | Se deduce escaneando arrays. | loc[instanceId] apunta a playerId, zone e índice/orderKey. |
| Library | Top en índice 0; draw usa array_shift y reindexa. | Top al final del array/deque; library.draw usa pop, library.draw_many usa extracción desde tail por lote, y putOnTop usa push. |
| Visibilidad | revealedTo en cartas y proyección completa por viewer. | VisibilityIndex con bitsets, rangos/top reveal y epochs para invalidar revelados sin recorrer todo. |
| Relaciones battlefield | Arrows/attachments se podan con escaneos. | Índices bidireccionales por instanceId; prune incremental al mover una carta. |
| Stack | Puede copiar carta completa. | StackItem referencia instanceId/cardKey y snapshot mínimo de decisión. |
| Tokens/copias | Duplican payload completo. | TokenMeta referencia template/copiedFrom/cardKey; solo mutable propio. |

Regla de oro El snapshot compacto puede contener miles de IDs y campos mutables; no debe contener imágenes, oracle text, cardFaces completos ni objetos de carta repetidos. Eso pertenece a un bundle estático cacheable.

## 6.1 Modelo de biblioteca optimizado para máxima performance

La biblioteca no puede tratarse como una lista normal con el top en índice 0. En PHP, extraer desde el inicio con array_shift y meter encima con array_unshift fuerza reindexaciones. En una partida de Commander esto aparece en robar, robar varias, mover top, revelar top, reordenar top y devolver cartas encima/debajo de la biblioteca. Si solo se arregla draw_many, el modelo sigue mal.

| Decisión firme de arquitectura La biblioteca debe tener un contrato interno propio: LibraryOps. Ningún command applier debe manipular directamente zones[player].library. El top debe estar en tail/deque o quedar encapsulado detrás de una estructura equivalente que permita pop/push/slice por lote sin reindexar en el flujo crítico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación | Problema a evitar | Implementación final | Complejidad objetivo |
| library.draw | array_shift sobre índice 0 reindexa la biblioteca. | drawOne(): pop desde tail/deque, push a hand y actualizar loc. | O(1) |
| library.draw_many | N veces array_shift y N patches/logs si se implementa como bucle de draw. | drawMany(): extraer lote desde tail, añadir lote a hand, emitir un evento y un patch batch. | O(k) |
| library.put_top | array_unshift para poner encima de library. | putOnTop(): push en tail/deque y patch por visibilidad. | O(1) |
| library.put_bottom | Insertar debajo con una operación que contamine el resto de comandos. | putOnBottom(): método aislado; preferible deque/orderKey si el caso se vuelve frecuente. | O(1) con deque/orderKey |
| library.move_top | Repetir draw/move individual para varias cartas. | moveTop(): operar sobre ventana top en lote y mover IDs agrupados. | O(k) |
| library.reveal_top | Limpiar revealedTo en toda la library aunque se revele 1 carta. | VisibilityIndex.revealTopWindow() con mask/epoch y emisión solo a viewers autorizados. | O(1) metadata u O(N) emisión |
| library.reorder_top | Reordenar o reemplazar la library completa. | reorderTop(): validar set de IDs de la ventana top y modificar solo ese suffix/window. | O(N) |
| library.shuffle | Recorrer carta por carta para limpiar revelados. | shuffle IDs + incrementar visibilityEpoch/generation de library. | O(n) inevitable, mínimo |
| library.peek_top/view | Mutar estado para una acción informativa. | Lectura privada/efímera; no cambia GameState salvo auditoría/log si se decide. | O(N) lectura |

Contrato interno recomendado:

final class LibraryOps { public static function drawOne(array &$library): ?string { return $library === [] ? null : array_pop($library); // top en tail } /** @return list<string> instanceIds en orden de robo */ public static function drawMany(array &$library, int $count): array { if ($count <= 0 ¦¦ $library === []) { return []; } $count = min($count, count($library)); $drawn = []; for ($i = 0; $i < $count; $i++) { $drawn[] = array_pop($library); } return $drawn; } public static function putOnTop(array &$library, string $instanceId): void { $library[] = $instanceId; } /** @return list<string> top N sin mutar estado */ public static function peekTop(array $library, int $count): array { if ($count <= 0 ¦¦ $library === []) { return []; } return array_slice($library, -min($count, count($library))); } /** Reordena solo la ventana superior ya validada */ public static function reorderTop(array &$library, array $orderedTopIds): void { $count = count($orderedTopIds); if ($count === 0) { return; } array_splice($library, -$count); foreach ($orderedTopIds as $id) { $library[] = $id; } } }

El ejemplo anterior muestra el contrato, no necesariamente la implementación final. Si el runtime acaba en Go, una deque/ring buffer o slice con top en tail cumple la misma función. Lo importante es la regla: draw y putOnTop no pueden reindexar toda la biblioteca.

| Punto de migración | Qué revisar | Condición de salida |
| --- | --- | --- |
| Orden interno | Confirmar que backend deja de asumir top en índice 0. | La conversión visual queda encapsulada y los tests de orden pasan. |
| Command handlers | draw, draw_many, move_top, reveal_top, reorder_top, card.moved/cards.moved hacia library. | Todos llaman a LibraryOps o abstracción equivalente. |
| Patches | Owner recibe IDs/cardKeys autorizados; rivales reciben count/placeholders. | No hay proyección completa por revelar/robar. |
| Visibilidad | Evitar revealedTo por carta para invalidaciones globales. | shuffle y cambios estructurales usan visibilityEpoch/generation. |
| Frontend | No depender de si top está en índice 0 o tail. | El contrato de bootstrap/patch define orden visual; el store no acopla la estructura interna. |
| Benchmarks | Medir con 100 cartas, 4 jugadores, draw 1, draw 7, reveal top 1/10, reorder top 10. | p95 cumple objetivos y full_scan_count se mantiene en 0 en comandos normales. |
| Regla de aceptación No se puede considerar completada la optimización de library si solo cambia draw_many. Deben quedar cubiertos draw, draw_many, putOnTop, putBottom, move_top, reveal_top, reorder_top, shuffle visibility cleanup, patches por privacidad y tests de orden. |  |  |

# 7. Persistencia, eventos y recuperación

La persistencia final debe separar tres cosas: eventos de gameplay, snapshots compactos de recuperación y streams auxiliares como chat/log. Esto elimina la escritura gigante por comando sin perder trazabilidad ni capacidad de reconstrucción.

| Tabla / stream | Contenido | Índices mínimos | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| game_event | game_id, version, type, payload compacto, created_by, client_action_id, created_at. | unique(game_id, version), unique(game_id, client_action_id), index(game_id, created_at). | Fuente canónica de comandos aplicados. |
| game_snapshot_compact | game_id, version, snapshot compacto sin estáticos, checksum, created_at. | unique(game_id, version), index(game_id, created_at). | Cada 100 eventos o 30 segundos; también al finalizar. |
| game_chat_message | Mensajes, reacciones, actor, created_at. | index(game_id, created_at), index(message_id). | Fuera del snapshot. |
| game_log_entry | Log visible de acciones si se necesita para UI/histórico. | index(game_id, version), index(game_id, created_at). | Puede derivarse de eventos, pero se materializa para lectura rápida. |
| game_runtime_presence | Conexiones, cursores, pings, espectadores. | TTL por game/session. | Efímero; Redis o memoria, no fuente histórica. |
| outbox_ws | Eventos pendientes de publicación si se quiere robustez extra. | index(status, created_at). | Opcional si el runtime ya controla broadcast tras commit. |

·       Secuencia segura por comando: recibir comando -> validar clientActionId/baseVersion -> aplicar en actor -> insertar game_event con version siguiente -> actualizar estado en memoria -> emitir patch tras confirmación.

·       Recuperación tras crash: cargar último game_snapshot_compact -> reproducir game_event posteriores -> reconstruir loc, visibility y relations -> aceptar comandos nuevos.

·       Idempotencia: clientActionId se comprueba en caché del actor y se garantiza en DB con unique(game_id, client_action_id).

·       Orden: version monotónica por partida; unique(game_id, version) impide duplicidades incluso en escenarios de failover.

·       No hacer: no actualizar game.snapshot completo en cada comando; no usar índices JSON para resolver gameplay; no depender de relectura completa para validar una carta.

# 8. Realtime y protocolo de patches

El patch debe nacer del comando. Si se cambia una vida, el patch es setLife. Si se mueve una carta, el patch es moveCard con IDs. Si se revela una carta, el patch se divide por viewers autorizados. No se calcula comparando dos mundos completos.

Command envelope: { "gameId": "g_123", "baseVersion": 918, "clientActionId": "uuid", "type": "card.tapped", "payload": { "instanceId": "i_abc", "tapped": true } } Patch envelope: { "gameId": "g_123", "version": 919, "ackClientActionId": "uuid", "visibility": "public ¦ player:<id> ¦ group:<mask>", "ops": [ { "op": "card.field.set", "id": "i_abc", "field": "tapped", "value": true } ] }

| Tipo de cambio | Patch definitivo | A quién se emite |
| --- | --- | --- |
| Vida, turno, dados, contadores públicos | Operaciones set/increment compactas. | Public. |
| Tap, counters, stats visibles | card.field.set o card.counters.patch. | Viewers que ven la carta; normalmente public si está en battlefield/graveyard/exile. |
| Mano propia | zone.cards.add/remove con cardKey real. | Solo owner/controller autorizado. |
| Mano rival | zone.count.set o hidden placeholder add/remove. | Rivales/espectadores sin permiso. |
| Library propia | IDs/cardKeys según acción permitida. | Owner autorizado. |
| Library rival | Solo counts o top revelada si procede. | Rivales según visibility mask. |
| Revelar carta/top | Patch privado con cardKey real para autorizados; count/placeholder para el resto. | Grupo de visibilidad calculado por bitmask. |
| Mover carta entre zonas | removeFromZone + addToZone por instanceId; cardKey solo si el viewer empieza a poder verla. | Por grupos de privacidad. |
| Chat/reacciones | chat.message.add / chat.reaction.set. | Canal chat, no estado de partida. |

Regla anti-resync Un resync completo debe ser excepcional: gap de versiones, corrupción local, cambio de protocolo o reconexión larga. Si el sistema necesita resync por patches grandes en juego normal, el diseño de patches sigue mal.

# 9. Soluciones definitivas por operación

Esta matriz sustituye la lista de mejoras incremental. La columna “solución definitiva” describe el estado final de máxima performance; no son parches cosméticos.

| Operación | Tipo | Solución definitiva | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| game.concede | Comando de estado de jugador. | Actor marca conceded, reasigna turno/monarch/initiative con índices locales; evento compacto; patch public de playerStatus y turn si cambia. | No snapshot completo; O(1) salvo reasignación entre jugadores. |
| game.close | Cierre de partida. | Actualizar status en actor y game_event; snapshot compacto final; cerrar canal gameplay salvo chat/reactions permitidas. | No requiere cargar zonas/cartas. |
| chat.message | Stream auxiliar. | Insertar en game_chat_message y emitir chat.message.add; mantener paginación/últimos N fuera del GameState. | No reescribe partida. |
| chat.reaction.toggled | Stream auxiliar. | Mutar reacción en tabla/stream de chat; patch de reacción. | No escanea snapshot ni afecta version de gameplay si se separa canal. |
| dice.rolled | Evento público. | Generar resultado, persistir evento compacto y emitir dice.result + log materializado. | No toca GameState grande. |
| life.changed | Campo pequeño. | players[playerId].life = value/delta; patch player.life.set; death check local. | O(1), sin proyección global. |
| commander.damage.changed | Mapa de daño por comandante. | commanderDamage[target][commanderInstanceId] directo; índice commanderInstances por player. | O(1), death check 21 local. |
| counter.changed | Contador player/global/commander casts. | Counters en mapas separados; commander casts por commanderInstanceId/cardKey. | O(1). |
| turn.changed | Turn state. | turn object mutable; validar activePlayer; patch turn.set. | O(1). |

| Operación | Tipo | Solución definitiva | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| card.tapped | Campo mutable de instancia. | instances[id].tapped/rotation directo vía loc; patch card.field.set. | O(1). |
| battlefield.untap_all | Batch sobre battlefield propio. | Iterar solo zones[player].battlefield; emitir batch card.fields.patch con IDs cambiados. | O(k battlefield), no O(partida). |
| card.counter.changed | Campo mutable. | instances[id].counters[type] delta/set; recalcular derivados solo para esa instancia si aplica. | O(1). |
| card.power_toughness.changed | Stats mutables. | instances[id].mutableStats patch parcial; nunca tocar stats base del catálogo. | O(1). |
| card.position.changed | Movimiento visual frecuente. | No persistir cada frame. Cliente mueve local; servidor acepta evento coalesced/final. Patch visual throttled o final. | Evita saturar cola. |
| cards.position.changed | Batch visual. | Único comando con array de {id,x,y,z}; aplicar vía instances map; emitir batch. | O(k), recomendado frente a individual. |
| card.dungeon_marker.changed | Campo mutable/helper. | Guardar marcador en helper/instance compacta; patch específico. | O(1). |
| card.face_down.changed | Privacidad + estado. | Cambiar faceDown y visibility mask; patch real a autorizados, placeholder a no autorizados. | O(viewer groups), no full projection. |
| card.face.changed | Cara activa. | instances[id].activeFace = n; cardFaces quedan en catálogo. | O(1), payload mínimo. |
| card.revealed | Visibilidad. | Actualizar visibleToMask o VisibilityIndex; emitir card.reveal/hide por grupos. | Sin reproyectar todo. |
| card.controller.changed | Controlador en battlefield. | Actualizar controllerId e índices de battlefield/control; no copiar carta. | O(1) + relaciones afectadas. |
| card.token.created | Instancias nuevas. | Crear N CardInstanceRuntime con tokenMeta/template cardKey; no payload de carta; límite configurable por comando. | O(N), memoria mínima. |
| card.token_copy.created | Copia token. | tokenMeta.copiedFrom = sourceInstanceId/cardKey + snapshot mínimo de copiable; no duplicar static payload. | O(1) por copia. |

# 9. Soluciones definitivas por operación: zonas, library, stack y sala

| Operación | Tipo | Solución definitiva | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| card.moved | Movimiento único. | Usar loc[id]; remove O(1)/orderKey o swap-remove según zona; aplicar reglas de reset local; actualizar loc; patch moveCard. | O(1) u O(zona afectada solo si orden estricto). |
| cards.moved | Movimiento múltiple. | Validar lote con loc; agrupar por zona origen/destino; remover/insertar en batch; un solo patch. | O(k), no O(k*n). |
| zone.changed | Reordenación completa. | Sustituir por zone.reorderedByIds con IDs únicamente; prohibir payload de cartas. Para library completa, usar reorderTop/reorderWindow. | Payload mínimo; no normaliza cartas. |
| zone.move_all | Mover zona entera. | Mover array de instanceIds completo por referencia/copy compacta; actualizar loc en loop único; patch zone.bulkMove. | O(k), sin objetos pesados. |
| zone.random_card.selected | Selección aleatoria. | Seleccionar índice sobre array de IDs; filtros con índices cuando sean frecuentes; patch privado/público según reveal. | Evita array_filter/array_values grandes. |
| library.draw | Top library -> hand. | LibraryOps.drawOne: id = pop(library tail); push(hand); actualizar loc e índices de visibilidad; patch privado al owner y zone.count.set al resto. | O(1). Sin array_shift ni reindexación. |
| library.draw_many | Robar varias. | LibraryOps.drawMany: extraer N IDs desde tail en una única operación controlada; añadir lote a hand; un solo evento y patch batch. | O(k). Sin N reindexaciones ni N patches. |
| library.shuffle | Barajar library. | Shuffle array de IDs; incrementar visibilityEpoch para limpiar revelados por generación; no recorrer carta por carta para limpiar revealedTo. | O(n) inevitable, pero mínimo. |
| library.move_top | Mover top(s). | LibraryOps.moveTop: operar sobre la ventana top/tail en lote; nunca repetir draw/move individual si el comando afecta varias cartas. | O(k), sin bucles O(k*n). |
| library.reveal_top | Revelar N top. | VisibilityIndex.revealTopWindow(player, n, mask): revelar una ventana top por metadata/epoch; no limpiar revealedTo carta por carta. | O(1) metadata o O(N) para emitir, no O(library). |
| library.reveal | Revelar library completa. | Marcar libraryVisibility[player] = mask/epoch; enviar listado a viewers autorizados una vez. | O(n) para emitir, no para mutar cada carta. |
| library.view | Mirar library. | Evento privado/ephemeral; no cambiar GameState salvo auditoría/log si se requiere. | Casi O(1). |
| library.play_top_revealed | Flag de jugador. | players[player].playTopRevealed = bool; patch public/authorized. | O(1). |
| library.reorder_top | Reordenar top N. | LibraryOps.reorderTop: validar set de IDs de la ventana top actual y reordenar únicamente el suffix/top window. | O(N), toca solo las cartas superiores. |
| library.put_top | Insertar encima. | LibraryOps.putOnTop: push en tail; actualizar loc; patch por grupos de visibilidad según zona de destino. | O(1). Sin array_unshift. |
| library.put_bottom | Insertar debajo. | LibraryOps.putOnBottom: operación encapsulada y menos frecuente; si se usa array head, queda aislado y medido, o se sustituye por deque/orderKey. | O(1) con deque/orderKey; O(n) aceptable solo como transición controlada. |
| library.peek_top | Consultar top N. | Leer últimos N IDs sin mutar estado; hidratar cardKey solo para viewers autorizados. | O(N), sin cambios de GameState. |
| library.clear_reveals | Invalidar revelados. | Usar visibilityEpoch/generation por library; incrementar epoch en shuffle/move estructural en vez de limpiar cada carta. | O(1) metadata. |

| Operación | Tipo | Solución definitiva | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| stack.card_added | Stack manual. | StackItem con stackId, sourceInstanceId/cardKey, controllerId y texto mínimo; static desde catálogo. | No duplica carta completa. |
| stack.item_removed | Stack. | Map por stackId + array order; remove directo; patch stack.remove. | O(1) u O(stack). |
| arrow.created | Relación battlefield. | Validar loc de source/target en battlefield; actualizar arrowsBySource/Target. | O(1). |
| arrow.removed | Relación. | Eliminar por arrowId y limpiar índices inversos. | O(1). |
| attachment.created | Relación. | Validar loc de parent/child; actualizar attachmentsByParent/Child. | O(1). |
| attachment.removed | Relación. | Eliminar por attachmentId y limpiar índices inversos. | O(1). |
| helper.created/updated/removed | Entidades auxiliares. | Modelo propio de helpers con IDs y referencias a instancias; no crear carta completa salvo que sea realmente token/emblem representado. | Mutación localizada. |
| disconnect.vote | Baja frecuencia/sala. | Procesar en runtime o room service con evento propio; si concede, emitir command interno game.concede. | Complejo pero fuera de hot path frecuente. |
| rematch vote | Final/sala. | Room service, no GameState pesado; crear nueva partida desde deck snapshots compactos. | No afecta runtime activo salvo cierre. |

# 10. Frontend y experiencia realtime

El backend puede quedar perfecto y aun así la web sentirse lenta si el frontend sigue tratando la partida como un blob. La UI debe ser parte de la solución de performance.

| Área frontend | Solución definitiva | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Store | Estado normalizado: instances, zones por IDs, players, turn, relations, chat separado. | Evita rerender global y diffs caros. |
| Catálogo de cartas | Cache local por cardKey/cardVersion; bootstrap solo manda cartas necesarias; lazy hydration en zonas no visibles. | Reduce payload y memoria del cliente. |
| Reducers | Un reducer por patch semántico; operaciones idempotentes por version. | Menos drift entre backend y frontend. |
| Optimistic UI | Aplicar localmente comandos del propio usuario y reconciliar con ack/version. | Sensación instantánea sin spamear backend. |
| Drag/posición | Mover visualmente local; enviar final onDrop y, si se quiere presencia, eventos efímeros throttled no persistentes. | Evita que el drag compita con comandos reales. |
| Listas grandes | Virtualizar biblioteca/graveyard/exile cuando haya muchas cartas o búsquedas. | Menos DOM y menor coste de render. |
| Reconexión | Mantener lastAppliedVersion; si hay gap, pedir patches desde version o bootstrap compacto. | Evita snapshot completo salvo necesario. |
| Fallback HTTP | Debe existir para comandos críticos, con misma semántica/idempotencia que WS. | La UI no debe quedar rota si WebSocket cae. |

Posición/drag: decisión firme No se debe persistir un comando por cada movimiento visual. El usuario debe ver la carta moverse de forma local e inmediata. El servidor solo necesita la posición final o lotes coalesced a baja frecuencia.

# 11. Base de datos, índices e infraestructura

La base de datos no debe compensar un mal modelo de estado. Añadir índices JSON al snapshot no resuelve nada porque el backend no consulta dentro del JSON para aplicar comandos: lo carga entero. La base de datos debe recibir eventos pequeños, snapshots compactos y consultas bien indexadas.

| Decisión | Aplicación concreta |
| --- | --- |
| No índices JSON sobre game.snapshot para gameplay | No son el cuello de botella real y pueden empeorar escrituras. |
| Índice único de idempotencia | unique(game_id, client_action_id), ya alineado con el modelo; mantenerlo. |
| Versionado estricto | unique(game_id, version) en game_event; actor asigna version siguiente. |
| Particionado futuro | Si crece el volumen, particionar game_event por fecha o game_id hash. No antes de necesitarlo. |
| Redis/presence | Usar para presencia, routing, locks efímeros y caché; no como única verdad histórica salvo con persistencia probada. |
| Sticky routing | Todas las conexiones/comandos de gameId deben ir al nodo que hospeda el actor. Usar consistent hashing o registry. |
| Backpressure | Cola por partida con límites. Eventos de drag se descartan/coalescen antes de entrar en la cola persistente. |
| Mercure | Mantener para rooms/invalidation si ya funciona; no depender de Mercure para el hot path de gameplay si el nuevo runtime usa WS nativo. |

# 12. Métricas, SLOs y pruebas de carga

La medición no es la solución, pero sin medición el equipo no sabrá si ha llegado al objetivo. Estos SLOs son metas de ingeniería para validar que el rediseño realmente elimina el coste global.

| Métrica | Objetivo inicial | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| command.apply_ms simple | p95 < 2 ms dentro del actor. | Vida, tap, turn, counters no deben tocar toda la partida. |
| command.total_server_ms simple | p95 < 15 ms excluyendo red externa. | Tiempo desde recepción hasta patch listo. |
| patch.bytes simple | < 1 KB habitual. | Vida/tap/turn no deben enviar arrays grandes. |
| resync.rate | < 0.5% de comandos en sesión estable. | Resync frecuente significa protocolo de patches defectuoso. |
| actor.queue_depth | p95 <= 2 por partida normal. | Detecta spam/drag y bloqueo de comandos. |
| state.heap_bytes por partida | Bajo y estable; objetivo: estado mutable compacto en MB bajos. | El memory leak o payload estático duplicado se ve aquí. |
| event.append_ms | p95 < 8 ms. | Insertar evento compacto debe ser barato. |
| ws.disconnect_rate | Monitorizado por navegador/red. | Impacta experiencia aunque backend sea rápido. |
| position.commands_per_drag | 1 persistente por drop; opcional efímero throttled. | Evita matar CPU con eventos visuales. |
| library.draw_ms | p95 < 1 ms dentro del actor. | Robar 1 carta debe ser extracción O(1), no reindexación. |
| library.draw_many_7_ms | p95 < 2 ms para 7 cartas. | Robar mano inicial/múltiples cartas no debe repetir N operaciones caras. |
| library.reveal_top_ms | p95 < 2 ms para top 1-10. | Revelar top no debe recorrer toda la biblioteca. |
| library.full_scan_count | 0 en comandos normales de top library. | Detecta regresiones: si draw/reveal/move_top escanean library completa, está mal. |

·       Escenario de carga mínimo: 4 jugadores, 100 cartas por jugador, tokens, 20 cartas en battlefield, chat activo, movimientos de posición y varios comandos simultáneos.

·       Escenario de estrés rojo: spam de drag, draw_many grande, reveal_top repetido, creación de 20 tokens, zone.move_all, desconexión y reconexión.

·       Comparativa obligatoria: medir modelo actual y modelo nuevo con los mismos scripts para demostrar reducción de CPU, RAM, IO, patch size y resyncs.

# 13. Roadmap de implantación

Este roadmap evita el autoengaño: primero elimina los costes estructurales y después optimiza detalles. Las fases pueden solaparse, pero no conviene invertir semanas en micro-optimizaciones antes de cambiar el modelo de estado.

| Fase | Trabajo | Impacto | Riesgo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Contrato y medición | Definir SLOs, scripts de carga, métricas por comando, fixtures de partidas y contrato v2 de comandos/patches. | Visibilidad real del problema y baseline. | No cambiar arquitectura sin medición reproducible. |
| 1. Estado compacto dentro del backend actual | Separar CardStaticBundle; snapshot runtime solo con instancias/zonas/loc/visibility/relations; chat/log fuera. | Gran bajada de RAM/IO sin esperar al servicio nuevo. | Compatibilidad de bootstrap y frontend. |
| 2. Patches semánticos | Sustituir diff previous/next projection por deltas generados por command appliers; grupos de visibilidad. | Bajada fuerte de CPU y RAM por comando. | Privacidad: tests exhaustivos mano/library/reveal. |
| 3. Operaciones críticas reescritas | LibraryOps completo: draw, draw_many, putOnTop, putBottom, move_top, reveal_top, reorder_top y visibilityEpoch; además cards.moved, zone.changed, tokens, stack, attachments/arrows con estructuras definitivas. | Elimina peores O(k*n) y payloads pesados. | Mantener reglas MTG/manuales existentes. |
| 4. Game Runtime Service | Servicio Go con actor por gameId, estado en memoria, WebSocket nativo, event store append-only y snapshots compactos. | Saca el hot path del request/ORM/lock de Symfony. | Routing sticky, recuperación, deploy gradual. |
| 5. Frontend normalizado completo | Reducers v2, optimistic updates, card catalog cache, coalescing de drag, reconexión por version. | La UI deja de rerenderizar como blob. | Drift entre cliente/servidor. |
| 6. Hardening y escalado | Backpressure, observabilidad, replay tools, consistency checks, load tests CI, particionado si hace falta. | Rendimiento estable bajo abuso y crecimiento. | Coste operativo y alertas. |

Orden recomendado La fase 1 y 2 son las que más cambian el techo de rendimiento. La fase 4 lleva el sistema al máximo real. Optimizar funciones sueltas antes de estas fases puede dar sensación de avance, pero no resuelve el coste global.

# 14. Riesgos reales y decisiones que no conviene aplazar

| Riesgo | Realidad | Mitigación definitiva |
| --- | --- | --- |
| Bug de privacidad | Al dejar de proyectar todo, un patch mal clasificado puede revelar mano/library. | Tests de visibilidad por comando, snapshot golden tests y auditoría de grupos de viewer. |
| Migración grande de frontend | Un store normalizado cambia reducers y bootstrap. | Contrato v2 paralelo y migración por comandos; no big bang si no es necesario. |
| Servicio nuevo aumenta complejidad | Sí, pero es el precio de sacar el hot path del monolito. | Mantener Symfony para producto; runtime aislado, observable y con fallback controlado. |
| Replay inconsistente | Si evento y mutación divergen, recuperación rompe. | El evento debe ser la entrada del command applier; tests de replay obligatorios. |
| Actor crash | Una partida viva puede perder estado en memoria si no hay recuperación. | Snapshot compacto + event replay; heartbeat y handoff de actor. |
| Sobrecarga por drag/spam | Un usuario puede saturar cola con eventos visuales. | Coalescing, rate limit por tipo, backpressure y descarte de eventos efímeros. |
| Quedarse a medias | Separar static pero seguir diffeando snapshots completos mejora, pero no maximiza. | Definir “done” como eliminación completa de snapshot write + projection diff en hot path. |

## Decisiones que NO recomiendo

·       Subir memory_limit como solución. Solo oculta el problema y permite snapshots más grandes.

·       Tocar únicamente array_shift/array_unshift y declarar victoria. Es un síntoma, no la causa.

·       Añadir índices JSON a game.snapshot para gameplay. El backend no debería consultar el snapshot para aplicar comandos.

·       Mantener chat/eventLog dentro del snapshot por comodidad.

·       Optimizar Mercure antes de eliminar proyección/diff completos.

·       Construir más lógica sobre GameCommandHandler gigante. Hay que partirlo en command appliers granulares.

·       Confiar en el cliente para reglas de privacidad. El servidor debe seguir siendo la autoridad.

# 15. Conclusión ejecutiva

La solución definitiva es clara: CommanderZone debe dejar de ejecutar gameplay como mutación de un JSON completo. El estado vivo de una partida debe ser granular, compacto, indexado y mantenido por un único writer por partida. La persistencia debe ser event-sourced con snapshots compactos, y realtime debe emitir patches semánticos por grupos de visibilidad.

Objetivo final Después de este rediseño, cambiar vida, girar una carta, avanzar turno o añadir un contador no debe tocar biblioteca, mano, graveyard, exile, stack, chat, log ni cartas estáticas. Debe tocar exactamente el campo afectado, persistir un evento pequeño y enviar un patch pequeño.

·       Máxima performance no es una lista de microtareas: es una arquitectura runtime diferente.

·       El mayor ahorro de RAM/IO: quitar payload estático de cartas de todas las instancias, tokens, copias, stack y patches.

·       El mayor ahorro de CPU: eliminar normalización global, búsquedas lineales repetidas y projection diff previous/next.

·       El mayor ahorro de latencia: actor in-memory por partida y event append compacto, sin lock DB de snapshot completo.

·       La decisión crítica: si no se saca el hot path de gameplay del modelo snapshot/ORM, la aplicación puede mejorar, pero no alcanzar su máximo rendimiento.

# Anexo A. Contrato mínimo de bootstrap

El bootstrap inicial puede seguir siendo completo, pero debe ser compacto y cache-friendly. Debe separar estado mutable, visibilidad y catálogo estático.

BootstrapV2 { game: { gameId, version, status, rulesVersion } players: { [playerId]: PlayerRuntimePublicOrPrivate } zones: { [playerId]: { library: [...], hand: [...], battlefield: [...], ... } } instances: { [instanceId]: CardInstanceRuntimeVisibleToViewer } zoneCounts: { [playerId]: { library, hand, graveyard, exile, command, battlefield } } relations: { attachments, arrows, helpers } turn: TurnState staticCards: { [cardKey]: CardStaticBundle } // solo las visibles/necesarias para este viewer chatCursor: string logCursor: string }

# Anexo B. Invariantes que deben mantenerse

·       Un instanceId existe una sola vez en una zona o en ningún sitio si el token evaporó.

·       loc[instanceId] siempre coincide con zones[player][zone].

·       Toda carta en battlefield tiene controllerId válido.

·       Las zonas ocultas nunca emiten cardKey a viewers no autorizados.

·       Al mover fuera de battlefield se limpian counters/tap/posición/stats mutables según las reglas actuales.

·       Tokens evaporan si salen de battlefield, salvo que el producto decida soportar una regla visual distinta.

·       Attachments/arrows se podan incrementalmente cuando una carta deja battlefield.

·       faceDown se resetea visible internamente al salir de battlefield, manteniendo privacidad en patches.

·       turn.changed solo puede avanzar desde jugador activo o por comando interno autorizado.

·       life.changed y commander.damage.changed mantienen permisos actuales: vida propia y daño al jugador objetivo.

# Anexo C. Checklist de aceptación técnica

| Área | Condición de aceptación |
| --- | --- |
| No snapshot full write | Ningún comando gameplay normal actualiza game.snapshot completo. |
| No static payload duplication | CardStaticBundle no aparece dentro de CardInstanceRuntime, stack items, tokens o patches normales. |
| No previous/next full projection | El patch builder no proyecta dos snapshots completos por viewer para comandos normales. |
| loc index | Toda operación por instanceId usa índice directo; los escaneos globales quedan restringidos a auditorías o recuperación. |
| LibraryOps / draw_many | Robar N cartas mueve un lote de IDs en una operación, sin N reindexaciones y sin N patches. |
| reveal_top | Revelar top N no limpia toda la library carta por carta. |
| position | Drag no genera comandos persistentes por frame. |
| chat/log | Chat y log no forman parte del snapshot runtime. |
| Replay | Último snapshot compacto + eventos posteriores reconstruyen la misma partida. |
| Privacy tests | Tests cubren mano rival, library rival, top revelada, face down/up, reveal, steal/control y espectador si existe. |
| library.draw | Robar 1 carta no usa array_shift; extrae desde tail/deque y actualiza loc en O(1). |
| No array_shift/unshift en library | Ningún comando gameplay usa directamente array_shift o array_unshift sobre zones[player].library. |
| Top/bottom encapsulado | Toda operación de top/bottom pasa por LibraryOps: draw, draw_many, putOnTop, putOnBottom, move_top, reveal_top y reorder_top. |
| reorder_top | Reordenar top N valida la ventana actual por IDs y modifica solo esa ventana, no toda la biblioteca. |
| visibilityEpoch | shuffle/reveal/hide invalidan visibilidad de library por epoch/metadata, no limpiando cada carta una por una. |
| Library tests | Tests cubren robar, robar muchas, reveal top, shuffle, put top/bottom, move top, reorder top y privacidad por viewer. |

# Anexo D. Checklist técnico de LibraryOps

Este anexo convierte la mejora de biblioteca en una lista verificable. Sirve para revisión de PR y para evitar que alguien optimice una operación aislada y deje el resto del modelo con el mismo coste estructural.

| Check | Debe cumplirse | Bloquea release si falla |
| --- | --- | --- |
| Uso de API | No hay acceso directo a zones[player].library desde command appliers salvo dentro de LibraryOps. | Sí |
| array_shift | No aparece en operaciones de gameplay sobre library. | Sí |
| array_unshift | No aparece para insertar cartas encima de library en hot path. | Sí |
| drawOne | Robar una carta actualiza library, hand, loc, visibility y patch sin recorrer toda la partida. | Sí |
| drawMany | Robar varias usa un único evento y patch batch. | Sí |
| putTop/Bottom | Encapsulan top/bottom y mantienen el orden correcto de Magic. | Sí |
| revealTop | No limpia revealedTo de todas las cartas; usa ventana/epoch/mask. | Sí |
| reorderTop | Valida IDs y solo toca la ventana superior. | Sí |
| shuffle | Baraja IDs y resetea visibilidad por epoch/generation. | Sí |
| Privacy | Rivales nunca reciben cardKey de mano/library no revelada. | Sí |
| Replay | Eventos de library reconstruyen exactamente el mismo orden. | Sí |
| Benchmark | draw 1, draw 7, reveal top y reorder top pasan SLOs definidos. | Sí |